Hackathon Smart City Expo Cali 2026 · RETO-01 Cali Activa

Entregable 4 · Viabilidad GovTech

Territorio Preparado: espacios y ayudas coordinados ante emergencias

| Equipo | William Ortiz · Herlin Echeverry · Pablo Arango · Bryan Martínez Villamarín |
| --- | --- |
| Reto | RETO-01 Cali Activa: espacios públicos que se transforman para cuidar |
| Owner del reto | Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres · líder técnico: DATIC |
| Fase del proceso | Sprint de validación · Artefacto 4: nivel TRL/IRL y plan (25 de septiembre) |
| Criterio de evaluación que evidencia | Viabilidad técnica y operativa del concepto (10 %) |
| Fecha | Sábado 26 de septiembre de 2026 |
| Prototipo público | https://leonidas452528.github.io/hackaton-camaracomercio2026/ |

# 1. Encaje institucional

| Rol | Entidad | Qué hace con Territorio Preparado |
| --- | --- | --- |
| Dueño funcional | Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres | Prepara escenarios, revisa las propuestas y decide la activación junto con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. |
| Líder técnico | DATIC | Aloja la herramienta, integra los datos abiertos y administra accesos. |
| Fuente de datos | DAPM/IDESC y Secretaría del Deporte | Mantienen el inventario del espacio público y los escenarios. |
| Servicios | EMCALI, UAESP, Salud, ICBF, Bienestar Social | Reciben las brechas que les corresponden y reportan su estado. |
| Comunidad | Juntas de acción comunal | Reportan conteos agregados de albergues propios y reciben avisos confirmados. |

# 2. Encaje normativo

| Norma | Cómo la cumple la solución |
| --- | --- |
| Ley 1523 de 2012 y Decreto 2157 de 2017 | La herramienta recomienda; la activación la decide la autoridad competente. |
| Ley 1712 de 2014 (transparencia) | Usa datos abiertos y criterios que se pueden publicar. |
| Ley 1581 de 2012 y Ley 1098 de 2006 | Solo conteos agregados; ningún dato personal ni de menores. |
| Decreto 767 de 2022 (Gobierno Digital) | Solución web, interoperable, con seguridad y privacidad desde el diseño. |
| Resolución MinTIC 1519 de 2020 | Contraste, lenguaje claro y controles accesibles. |
| Ley 400 de 1997, NSR-10 y Ley 1575 de 2012 | No reemplaza evaluaciones estructurales ni conceptos de Bomberos. |
| Circular SIC 002 de 2024 y CONPES 4144 de 2025 (verificar) | Reglas explicables y decisión final humana. |

# 3. Viabilidad técnica

Ya funciona: aplicación web pública en https://leonidas452528.github.io/hackaton-camaracomercio2026/ con datos reales de Cali.

Código abierto y reproducible: los datos se regeneran desde las fuentes originales con un comando; cada fuente guarda su URL, licencia y huella SHA-256.

Calidad comprobada: compilación con TypeScript estricto y 22 pruebas automáticas que se ejecutan antes de cada publicación.

Sin dependencias costosas: mapa libre (OpenStreetMap), sin claves de API; sitio estático sin servidor ni base de datos personal.

Portable: puede alojarse en la infraestructura de DATIC o migrar a una base compartida (hoja de cálculo o base de datos) sin cambiar las reglas.

# 4. Viabilidad operativa

| Momento | Quién | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Antes (preparación) | DAPM, Deporte, Gestión del Riesgo | Caracterizan los espacios priorizados y cargan superficie útil, accesos y servicios. |
| Alerta | Gestión del Riesgo | Define la amenaza y el escenario; obtiene candidatos y necesidades. |
| Decisión | Secretaría o Consejo Municipal | Revisa el borrador y decide qué se activa. |
| Operación | Entidades de servicios | Atienden las brechas asignadas y reportan su estado. |
| Aviso | Autoridad | Comunica solo los puntos confirmados por el canal oficial. |
| Retorno | Gestión del Riesgo y administrador del espacio | Checklist, retiro de equipos y acta de entrega. |

# 5. Costos: rubros identificados

No presentamos cifras de costos porque todavía no tenemos cotizaciones ni datos con fuente. Estos son los rubros que hay que estimar con la Alcaldía:

| Rubro | Qué incluye | Estado |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo y adaptación | Cuentas por entidad, base compartida, acta de retorno | Por estimar |
| Caracterización en campo | Medición de superficie útil, accesos y servicios de los espacios priorizados | Por estimar |
| Alojamiento y mantenimiento | Infraestructura de DATIC; hoy el sitio estático no tiene costo | Por estimar |
| Canal de avisos | Proveedor de mensajería autorizado y su cobertura | Por estimar |
| Kit modular (opcional) | Módulos, cisternas y energía solar; compra previa por contratación ordinaria | Por estimar |

# 6. Riesgos y cómo los mitigamos

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Que la herramienta se use como si decidiera | Lenguaje de «candidatos», decisión explícita de la autoridad y borrador sin valor de acto administrativo. |
| Inventario desactualizado o sin capacidades reales | Disponibilidad «por confirmar» por defecto; caracterización en campo antes de operar. |
| Tratamiento de datos personales | Diseño sin datos personales: solo conteos agregados. |
| Resistencia de las entidades a la matriz de responsables | Validar la matriz con cada entidad antes del piloto, basada en el Protocolo de la UNGRD. |
| Falta de conectividad en la emergencia | Sitio ligero, geometrías locales y borrador descargable para trabajar sin conexión. |

# 7. Ruta de adopción

| Fase | Alcance | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 0 · Hoy | Prototipo con datos abiertos y escenarios SIMULADOS | TRL 3 como meta: la lógica se demuestra en entorno controlado |
| 1 · Validación | Sesiones con la Secretaría de Gestión del Riesgo y una JAC de Chiminangos o Calimio | IRL 3 como meta: flujo de coordinación validado con actores reales |
| 2 · Piloto | Espacios priorizados de las comunas del Jarillón (6, 7, 13, 14 y 21), antes de la temporada de lluvias | Espacios caracterizados en campo y matriz de responsables acordada |
| 3 · Escalamiento | Las 22 comunas de Cali, con el módulo preventivo y el acta de retorno | Red de espacios preparados por amenaza |

Aclaración: TRL 3 e IRL 3 son metas del hackathon, no certificaciones obtenidas.

# Líneas rojas que respeta este entregable

La herramienta propone y la autoridad decide: la activación de un espacio la decide la Secretaría de Gestión del Riesgo o el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012, Decreto 2157 de 2017).

No reemplaza evaluaciones estructurales (Ley 400 de 1997, NSR-10): solo registra si existe una evaluación vigente.

No invade las competencias de Bomberos (Ley 1575 de 2012) ni emite conceptos de seguridad humana o contra incendios.

Datos mínimos (Ley 1581 de 2012): solo conteos agregados, sin nombres ni documentos y sin datos de menores (Ley 1098 de 2006).

Sin reconocimiento facial ni identificación individual.

Criterios explicables: cada propuesta muestra las variables y reglas que usó.

# Fuentes

DAPM/IDESC: espacio público efectivo (datos abiertos de Cali): https://datos.cali.gov.co/dataset/epou-espacio-publico-efectivo

Manual Esfera 2018: https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf

OpenStreetMap: derechos de autor y atribución: https://www.openstreetmap.org/copyright

Código del prototipo: https://github.com/leonidas452528/hackaton-camaracomercio2026

Bitácora completa con todas las fuentes: https://github.com/leonidas452528/hackaton-camaracomercio2026/blob/main/docs/PROYECTO.md